竞争性磋商采购文件

项目名称：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目

项目编号：WZZC2021-C3-30005-SYHZ

采购人：广西壮族自治区藤县公路养护中心

采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

2021 年 7月

目    录

竞争性磋商公告	2

第一章   供应商须知及前附表	5

供应商须知前附表	5

供应商须知	8

第二章  项目服务采购需求	19

一、项目服务采购需求一览表	20

二、项目实施人员及数量要求	21

三、设计原始资料	21

第三章   广西壮族自治区政府采购合同	23

第四章   评审方法	33

评审方法和成交标准	34

第五章   竞争性磋商响应文件（格式）	37

广西盛元华工程咨询有限公司

2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目

（WZZC2021-C3-30005-SYHZ）

- 竞争性磋商公告

广西盛元华工程咨询有限公司受广西壮族自治区藤县公路养护中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，拟对2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目

2、项目编号：WZZC2021-C3-30005-SYHZ

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购内容：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目（具体内容详见竞争性磋商采购文件），采购预算价：约40.7288万元。

5、采购需求：根据检测报告及现场实地调查对桥梁进行加固改造设计。本项目位于广西梧州藤县境内，加固改造桥梁设计共5座，公路等级二级。一阶段施工图设计（含后续服务）；根据业主同意的桥梁检测报告和现场实际情况对桥梁进行加固改造施工图设计。具体详见竞争性磋商文件第二章《项目服务采购需求》为准。

6、合同服务期限：自签订合同之日起5日历天内。

7、本项目不接受联合体磋商。

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1、政府采购促进中小企业发展。

2、政府采购支持采用本国产品的政策。

3、强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4、政府采购促进残疾人就业政策。

5、政府采购支持监狱企业发展。

三、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.本次采购要求供应商须具备 公路行业（公路）专业乙级（或以上） 资质。

3.本项目的特定资格要求：

资质要求：1）、不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；2）、在国家工商行政部门注册，具备公路行业（公路）专业乙级（或以上）设计资质，具有提供本次磋商项目的服务能力，在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。3）、业绩要求：2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座以上（含2座）桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.不接受被列入政府采购不良行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、企业经营异常名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

四、竞争性磋商采购文件的获取

本项目竞争性磋商采购文件为网上免费下载。自本公告发布之日起由供应商登陆藤县公共资源交易中心网（http://www.txjyzx.com/gxtxzbw）自行下载。

五、公告期限

本项目公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

六、磋商保证金：

1、磋商保证金金额为：人民币肆仟元整（￥4000.00元）

2、磋商保证金的提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转帐方式的必须在竞争性磋商响应文件提交截止时间前从磋商单位的基本账户转账或电汇到以下指定的保证金专用账户。

开户名称：藤县公共资源交易中心

开 户 行：广西藤县桂银村镇银行营业部

帐    号：6666 0008 5802 9000 10-00000

七、递交竞争性磋商响应文件截止时间和地点：

竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年8月9日9 时 00 分，地点为：藤县公共资源交易中心开标厅（藤县陶瓷园区管委会办公大楼二楼，详见大厅指示牌）。逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

八、磋商时间及地点：2021年8月9日9时 00分截止后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由本代理机构另行通知。地点：藤县公共资源交易中心评标厅（藤县陶瓷园区管委会办公大楼二楼），参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

九、网上查询地址：

中国采购与招标网（ www.chinabidding.com.cn）、 广西盛元华工程咨询有限公司网（www.syhzx.com）、藤县公共资源交易中心网（www.txjyzx.com/gxtxzbw）。

十、联系方式

1.采购人：广西壮族自治区藤县公路养护中心

联系人：陈艺南

电 话：0774-7296648

地 址：藤县藤州镇津南路162号

2.采购代理机构名称：广西盛元华工程咨询有限公司

地 址：藤县藤州镇民安路23号四楼

项目联系人及电话 ：梁明霞，0774-7556366

3.监督部门：藤县政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-7288236

4.交易服务单位：藤县公共资源交易中心

地址：藤县陶瓷园区管委会大楼 3 楼	  联系电话：0774-7308868

广西盛元华工程咨询有限公司

2021 年 7月 26日

- 第一章   供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1、项目名称：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目 2、项目编号：WZZC2021-C3-30005-SYHZ |
| 2 | 2.1 | 供应商资格及要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.本次采购要求供应商须具备 公路行业（公路）专业乙级（或以上） 资质。 3.本项目的特定资格要求： 资质要求：1）、不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；2）、在国家工商行政部门注册，具备公路行业（公路）专业乙级（或以上）设计资质，具有提供本次磋商项目的服务能力，在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。3）、业绩要求：2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座以上（含2座）桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.不接受被列入政府采购不良行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、企业经营异常名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 11.1 | 磋商报价：供应商必须就《项目服务需求》中的所有服务内容有可能发生的所有费用作唯一完整报价，且最终磋商竞标报价不能超出采购预算价:40.7288万元。 |
| 4 | 15.1 | 磋商有效期：磋商截止日期后60天。 |
| 5 | 16.5 | 竞争性磋商响应文件：一套正本、三套副本 |
| 6 | 17.1 | 磋商保证金金额：人民币肆仟元整（￥4000.00元）。 磋商保证金的提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转帐的磋商保证金必须从磋商单位的基本账户转账或电汇到以下指定的保证金专用账户【备注：在磋商截止时间前于开标现场查验磋商保证金银行转账（电汇）底单原件，复印件加盖磋商单位公章装入竞争性磋商响应文件】，否则做否决磋商处理；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在磋商截止时间前，磋商单位应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖磋商单位公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样），复印件加盖磋商单位公章装入竞争性磋商响应文件。否则视为无效磋商保证金。 户 名：藤县公共资源交易中心 帐 号：6666 0008 5802 9000 10-00000 开户行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 采用银行转帐的磋商保证金退还（不计息）均以转账形式退回到磋商单位银行账户： （1）不是成交候选人的磋商单位——在磋商结束第二天起，2个工作日内由采购代理机构统一出具退款函（函中提供不是成交候选人可以退款的磋商单位名单），送交易中心财务室在5个工作日内原路退付到各磋商单位的账户。 （2）成交候选人的磋商单位——采购代理机构在成交人缴纳履约保证金后2个工作日内出具退款函，送交易中心财务室在5个工作日内原路退付到各磋商单位的账户。 无效磋商保证金的情形： 1.磋商截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或从个人账户转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于磋商有效期的，视为无效磋商保证金。 5.磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。 |
| 7 | 19 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2021年8月9日 9时00分。 竞争性磋商响应文件递交地址：藤县公共资源交易中心开标厅（藤县陶瓷园区管委会办公大楼二楼，详见大厅指示牌）。 |
| 8 | 21.1 | 磋商时间：2021年8月9日 9 时 00 分截止后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由本代理机构另行通知。 磋商地点为：藤县公共资源交易中心开标厅（藤县陶瓷园区管委会办公大楼二楼，详见大厅指示牌）。 [注：供应商的法定代表人(持法定代表人身份证明书和本人身份证)或委托代理人(持法人授权委托书原件和本人身份证)持证件依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。] |
| 9 | 22 | 评审办法：综合评分法（详见第四章评审方法） |
| 10 | 29 | 履约保证金金额：按成交金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇形式。 采用银行转帐、电汇方式的，自发出成交通知书后5个工作日内，必须从成交人的基本帐户转帐或电汇到以下指定的履约保证金专用帐户： 开户名：广西壮族自治区藤县公路养护中心 开户行：藤县中行藤州大道支行 帐 号：614557490389 采用银行保函方式担保的，成交人自发出成交通知书后5个工作日内，向采购人提交银行保函方式。 |
| 11 | 30 | 签订合同前，成交供应商须凭“履约保证金收据” 原件领取成交通知书。 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知30.1款规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 12 | 27.2 | 签订合同：成交供应商领取成交通知书后，须凭“成交通知书”在15日内按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。 |
| 13 | 33 | 由采购人或采购代理机构通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询磋商单位相关主体的信用记录。“信用中国”网站查询内容：失信被执行人、企业经营异常名单、重大税收违法案件当事人名单查询结果或界面截图。查询或打印截止时间：同递交竞争性磋商响应文件截止时间；“中国政府采购网”网站查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示磋商单位名称以及查询结果）。查询或打印截止时间：递交竞争性磋商响应文件截止时间前三年内。查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。对列入失信被执行人、企业经营异常名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目投标。 |
|  |  | 供应商必须对竞争性磋商响应文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，如果经查实供应商提供虚假资料的，磋商无效，如成交，即取消其成交资格。 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 供应商须知

一   总  则

1、适用范围及定义

1.1适用范围：本竞争性磋商响应文件仅适用于本次采购中所述项目的服务内容。

1.2定义：

1.2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.2.2“采购代理机构”系指广西盛元华工程咨询有限公司。

1.2.3“供应商”系指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

1.2.5“服务”系指竞争性磋商响应文件规定成交供应商须承担的设计、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2、合格的供应商

2.1供应商资格及要求：见供应商须知前附表。

2.1.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.1.2.本次采购要求供应商须具备 公路行业（公路）专业乙级（或以上） 资质。

2.1.3.本项目的特定资格要求：

资质要求：1）、不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；2）、在国家工商行政部门注册，具备公路行业（公路）专业乙级（或以上）设计资质，具有提供本次磋商项目的服务能力，在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。3）、业绩要求：2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座以上（含2座）桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计。

2.1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.1.5.不接受被列入政府采购不良行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、企业经营异常名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、磋商费用

3.1供应商自行承担参加本项目磋商所涉及的一切费用。

二  竞争性磋商采购文件

4、竞争性磋商采购文件的构成

4.1竞争性磋商采购文件包括：

竞争性磋商公告见中国采购与招标网（ www.chinabidding.com.cn）、 广西盛元华工程咨询有限公司网（www.syhzx.com）、藤县公共资源交易中心网（www.txjyzx.com/gxtxzbw）。

第一章  供应商须知及前附表

第二章  项目服务采购需求

第三章  广西壮族自治区政府采购合同

第四章  评审方法

第五章  竞争性磋商响应文件（格式）

5、竞争性磋商采购文件的澄清和修改

5.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3采购代理机构对已发出的竞争性磋商采购文件进行必要澄清或修改的，在竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，在中国采购与招标网（ www.chinabidding.com.cn）、 广西盛元华工程咨询有限公司网（www.syhzx.com）、藤县公共资源交易中心网（www.txjyzx.com/gxtxzbw）发布更正公告，该澄清或修改的内容为竞争性磋商采购文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4与本项目采购文件相关的更改通知（或补遗通知等）书面文件，供应商自接到本采购代理机构通知自行网上查询（或前来领取）之日起，即视为供应商已收到。如有需要，可要求供应商书面确认收悉。

5.5供应商收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式自拟）通知采购代理机构，确认已收到该文件，否则，由此造成一切后果由供应商承担。

6、质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性磋商采购文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

6.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商采购文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

三   竞争性磋商响应文件的编制

7、竞争性磋商响应文件编写的注意事项

7.1供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件，按竞争性磋商采购文件的要求编制竞争性磋商响应文件。如果没有按竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件，没有对竞争性磋商采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

7.2对竞争性磋商采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商采购文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8、竞争性磋商响应文件的文字及计量单位

8.1供应商的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞争性磋商响应文件使用的计量单位除竞争性磋商采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9、竞争性磋商响应文件的构成及装订要求

9.1供应商编写的且在竞争性磋商响应文件递交截止时间前递交的竞争性磋商响应文件应包括下列内容（供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册，竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞争性磋商响应文件）：

一、价格文件：

（1）磋商函；（必须提供）

（2）磋商报价表；（必须提供）

（3）商务条款偏离表。（必须提供）

二、商务文件：

（1）供应商资格证明文件（按本须知“第13、供应商资格证明文件”提供）；（必须提供）

（2）服务承诺；（必须提供）

（3）其它资料。

三、技术文件

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）详细设计方案；

（3）质量保障措施方案；

（4）后续服务的安排及保证措施方案；

（5）拟委任的主要人员一览表及资历表；（必须提供）

（6）供应商需要说明的其他文件和说明。

9.2供应商必须按竞争性磋商采购文件第五章《竞争性磋商响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞争性磋商响应文件。

10、竞争性磋商响应文件格式

10.1供应商应按竞争性磋商响应文件提供的磋商函、磋商报价表、磋商保证金提交凭证等格式详细完整地填写各项内容。

10.2在磋商报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

11、磋商报价

11.1磋商报价：“详见前附表第3项”。

11.2供应商的磋商报价包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、车辆通行等一切与完成本项目全部工作内容有关的全部税款和费用。

11.3供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

11.4供应商在最终报价表中所填报的服务内容如存在有漏项的情况且在评审时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交供应商在服务期间时应按文件及最终磋商结果的要求完整提供服务，采购人对其漏报的服务项目不追加任何货款。

12、磋商货币

12.1磋商应以人民币报价。

13、供应商资格证明文件

13.1资格证明文件应包含[资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须提供，所有文件须加盖单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其磋商资格]：

- （1）磋商供应商有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

- （2）磋商供应商有效的资质证书复印件；（必须提供）

（3）法定代表人身份证（正、背面）（复印件）；（必须提供）

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件（委托代理时必须提供）；

（5）磋商保证金提交凭证复印件；（必须提供）

（6）磋商单位近半年任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）

（7）磋商单位近半年任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟）；新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）

（8）最近年度(2020年) 财务报表（2020年12月31日后成立的企业则出具企业成立至今的月度财务报表）；（必须提供）

（9）无行贿犯罪记录承诺书；（必须提供）

（10）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（11）供应商项目业绩（2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座以上（含2座）桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计）的证明材料复印件）；（必须提供）

上述内容均合格时则资格审查合格，必须提交项缺任何一项均会被视为资格审查不合格，不能进入详评。

14、供应商其它文件资料

14.1供应商在交通运输部《2019年度公路设计企业全国综合信用评价结果》或广西壮族自治区交通运输厅《广西壮族自治区2020年度公路设计企业信用等级评价结果》中获得的信用等级评价（若有，请提供复印件）。

14.2供应商认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介，人员情况等）。

15、磋商的有效期

15.1磋商有效期：竞争性磋商响应文件从磋商截止日期后60天内有效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期。供应商可同意或不同意延长磋商有效期，不同意延长磋商有效期的供应商，其磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长磋商有效期的供应商不能要求对原竞争性磋商响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出竞争性磋商响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为竞争性磋商响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本竞争性磋商响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

16、竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求

16.1竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

16.2竞争性磋商响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

16.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的磋商。

16.4竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

16.5竞争性磋商响应文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

17、磋商保证金

17.1磋商保证金：按供应商须知前附表第6项规定的交纳。

17.2联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3对未按竞争性磋商采购文件要求交纳磋商保证金的竞争性磋商响应文件，采购代理机构将视其为不响应磋商条件而予以拒绝。

17.4 磋商保证金的退付：按供应商须知前附表第6项的规定退付。

17.5有下列情形之一时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回其磋商；

（2）成交供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第28条规定签订合同；

②根据本须知第29条规定提交履约保证金。

四   竞争性磋商响应文件的递交

18、竞争性磋商响应文件的密封与标记

18.1供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞争性磋商响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

18.2供应商应将竞争性磋商响应文件（正本一本，副本三本）一并装入竞争性磋商响应文件袋中加以密封；并在每一封贴处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

18.3竞争性磋商响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 磋商单位：

⑸ 注明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

18.4供应商必须按上述要求和文件袋样式另行包装。

18.5竞争性磋商响应文件的密封以竞争性磋商响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字为合格。

18.6供应商在递交竞争性磋商响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

19、磋商截止时间、地点

19.1竞争性磋商响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

19.2供应商必须在规定时间内将竞争性磋商响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过磋商截止时间送达的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，将拒绝或原封退回任何磋商响应文件。

20、竞争性磋商响应文件的修改及撤回

20.1供应商在磋商截止时间前，对所递交的竞争性磋商响应文件可以进行补充、修改或撤回，供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。

20.2竞争性磋商响应文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3在磋商结束后的磋商有效期内，供应商不得撤回其磋商，否则其全部磋商保证金将不予退还。

五   竞争性磋商（简称磋商）与评审

21、磋商

21.1磋商时间及地点：于本须知前附表第8项规定的截止时间后为与供应商磋商时间。

[注：供应商的法定代表人（持法定代表人身份证明书和本人身份证）或委托代理人（持法人授权委托书原件和本人身份证）必须持证件依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。]

21.2采购代理机构可根据项目特点组建磋商小组，磋商小组成员将由藤县公共资源专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部竞争性磋商响应文件进行审查、磋商及评审工作。

21.3磋商开始前，磋商小组定好下列事项：磋商的具体程序，如磋商轮次及每个轮次的磋商重点；拟磋商的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确磋商小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

21.4磋商程序：

(1)供应商可由1～3人参加磋商，磋商中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。供应商的法定代表人(持本人资格证及身份证)或其授权的委托人(持授权委托书及本人身份证)必须持证件依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。

(2)磋商小组成员作为一个集体与单个供应商分别进行磋商，磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。当竞争性磋商采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。其中涉及价格内容不得要求供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)磋商内容应作记录，并由供应商及磋商小组成员签字确认。

(4)磋商结束后，磋商小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞争性磋商响应文件的一部分。

(5)磋商小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后。

（6）经审查合格的磋商人，磋商小组将邀请其在规定的时间内进行第二次或最后报价。最后报价磋商小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.5 最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.6磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22、评审

22.1评审的方式。本采购项目采用不公开方式评审，评审的依据为竞争性磋商采购文件和竞争性磋商响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定磋商的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

22.2评审程序

评审按以下程序进行：竞争性磋商响应文件初审、磋商、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1）竞争性磋商响应文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商响应文件的规定对竞争性磋商响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容为竞争性磋商采购文件供应商须知第13条、第14条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备磋商资格，不满足竞争性磋商采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2)符合性检查。依据竞争性磋商采购文件的规定，从竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商采购文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背竞争性磋商采购文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的竞争性磋商响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

(3)供应商凡有下列情况之一者，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审：

① 竞争性磋商响应文件未按本须知第9条、第18条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第13条、第14条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第13.1款、第16条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额磋商保证金的；

⑤ 磋商有效期不满足竞争性磋商采购文件要求的；

⑥ 竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 供应商提交的是可选择的报价的；

⑧ 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

⑨ 通过对“项目服务采购需求”内容的修改以达到满足技术要求的；竞争性磋商响应文件技术和商务参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 竞争性磋商响应文件中提供虚假或失实资料的；

⑾未按21.1款要求提交资料原件进行核验或资料原件不符合要求的；

⑿不符合有关法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性条款。

2）磋商。磋商程序见本须知第21条款。

3）评审结论。根据供应商商务、技术性和价格磋商结果，确定供应商的响应程度以及对竞争性磋商响应文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评审程序的结论。

本项目的采购预算价:40.7288万元，供应商的磋商报价不在预算控制价内的均为无效报价。磋商小组对其竞争性磋商响应文件将不予以评审。

4）比较与评价。本项目采用的评审方法为综合评分法（详见第四章）。磋商小组按照竞争性磋商采购文件中规定的评审方法和标准，对进入详评的供应商的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交候选供应商名单。磋商小组根据评分办法的成交标准及成交候选供应商推荐原则依次推荐前三名成交候选供应商名单。

6）编写评审报告。

22.3评审会纪律

22.3.1评审过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞争性磋商响应文件评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

22.3.2供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

23、无效的竞争性磋商响应文件

23.1竞争性磋商响应文件如出现下列情况之一，将会在评审中按照无效文件处理。

(1)供应商未按竞争性磋商采购文件要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交磋商保证金的；

(3)未按照竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其它实质性要求的。

24、竞争性磋商采购活动终止的情形

24.1磋商采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)竞争性磋商采购文件存在不合理条款的，竞争性磋商公告时间及程序不符合规定的；

24.2竞争性磋商采购活动终止后，采购代理机构将终止理由通知所有供应商。

六   签订合同

25、成交结果公示

25.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在中国采购与招标网（ www.chinabidding.com.cn）、 广西盛元华工程咨询有限公司网（www.syhzx.com）、藤县公共资源交易中心网（www.txjyzx.com/gxtxzbw）上公布成交结果。

25.2供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

26、成交通知

26.1成交结果公示期间无供应商提出质疑，采购代理机构将在公示期后向成交供应商发出成交通知书。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和竞争性磋商响应文件没有涉及的内容可以进行磋商，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向没成交的供应商解释没成交原因和退还竞争性磋商响应文件。

27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求，评审认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

27.2采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

27.3若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

28、签订合同

28.1合同将授予被确定成交的供应商。

28.2成交供应商领取成交通知书后，须凭“成交通知书”在15日内按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商所递交的全部磋商保证金将不予退还。

28.4采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

28.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.6由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

28.7采购合同必须与本竞争性磋商采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

29、履约保证金

29.1交纳形式：按供应商须知前附表第10项规定的形式交纳。

交纳金额：按供应商须知前附表第10项规定的金额交纳。

29.2履约保证金退还：按供应商须知前附表第10项的规定退还。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知藤县公路养护中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七   其他事项

30、成交服务费

30.1根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的通知，领取成交通知书前，成交供应商须向广西盛元华工程咨询有限公司一次付清成交服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商已提交的全部磋商保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 注:代理服务收费按差额定率累进法计算。 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

31、解释权

31.1本竞争性磋商采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32、有关事宜

32.1所有与本竞争性磋商采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

地    址：藤县藤州镇民安路23号四楼

联系电话： 0774-7556366

联系人：梁明霞

- 33、需要补充的其它内容

- 见供应商须知前附表。

# 第二章  项目服务采购需求

- 一、项目服务采购需求一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务内容 | 对S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁的改造进行施工图设计及预算编制工作。 |
| 2 | 项目服务标准及质量要求 | 根据项目概况及采购人的要求进行设计，设计图纸符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准，通过审图机构审查。预算编制符合规范、定额、有关政策、有关法规。本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 3 | 售后服务及其他技术服务要求及项目服务时间 | 设计周期初步安排：①桥梁现场测设和施工图设计阶段设计：自签订合同书之日起5日历天内向采购人提交施工图设计文件；②征地拆迁图(如有)（包括地亩图及勘测定界图等）：自签订合同书之日起5日历天内提交；③建设期配合服务：3年。 |
| 4 | 服务成果文件提交要求 | 自签订合同之日起，5日历天内完成。 施工图设计：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘 CAD 1份。 预算书：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘 软件版 1份。 |
| 5 | 服务成果文件提交地点 | 广西壮族自治区藤县公路养护中心养护与工程管理科办公室 |
| 6 | 合同价款 | 根据广西自治区公路发展中心关于开展2022年危旧桥梁改造及公路安全提升工程计划项目前期工作的通知，我中心2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）项目入库有5座桥，概算均不超过200万，本次磋商的金额支付按以下条件支付：1、若上级部门批复全部5座的设计及预算，则按照磋商中标价支付。2、若上级部门批复的设计及预算少于5座，则按照上级部门批复设计预算的实际座数比值等比例结算，如批复设计预算的实际座数为4座时结算公式为4座÷5座×磋商中标价。 |
| 7 | 服务费支付方式 | 付款条件： （1）全部工程施工图设计文件均按期完成并送至采购人处，经采购人修改批准后上报，待上级主管部门审查核准最终投资后，向设计人支付设计费用的95%； （2）工程交工验收后28日内，采购人向设计人支付设计费用的5%。 （3）本项目的履约保证金为设计费用总额的5% |
| 8 | 其它要求 | 磋商报价包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、车辆通行等一切与完成本项目全部工作内容有关的全部税款和费用。 |

- 二、项目实施人员及数量要求

根据本项目实际情况，确定本项目各合同段实施人员最低数量要求（见下表）。根据现场情况，为保障项目进度、质量等需要，如采购单位（广西壮族自治区藤县公路养护中心）认为现阶段项目实施人员不能满足项目需求时，有权要求设计单位（成交人）增加项目实施人员，设计单位（成交人）须接受采购单位要求。

▲项目实施人员最低数量要求表

| 序号 | 拟任职务 | 人数 | 职称资格 | 在职或聘用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 路桥专业高级工程师及以上职称，自2016年（所参加项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订的）至今，作为项目负责人主持过1个或1个以上合同段危桥加固改造或改建工程的设计工作， 担任项目负责人或技术总负责、项目总审定等视为同类职务。 | 在职 |
| 2 | 桥涵分项负责人 | 1 | 路桥专业工程师及以上职称 | 在职 |
| 3 | 工程勘察分项负责人 | 1 | 工程师及以上职称 | 在职 |
| 4 | 工程造价分项负责人 | 1 | 交通运输部（原交通部）公路工程甲级或乙级造价人员 | 在职 |
| 5 | 后续服务人员 | 详见本项目设计合同专用条款 |  |  |

说明：

1、磋商人应按本磋商文件第五章“三、技术文件”中的 “拟委任的主要人员一览表及资历表”的附注要求，提供符合要求的证明材料。

2、资格标准中的“路桥专业”是指职称证上的专业，为路桥、交通、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程、土木与建筑工程、公路与城市道路、公路与养护等公路工程类专业均可。

- 三、设计原始资料

一、采购人向各磋商人提供下列原始文件：

桥梁卡片复印件1份，桥梁检测报告1份。

桥梁的竣工资料或施工图由供应商自行到藤县公路养护中心查阅，县公路养护中心桥梁工程师协助。

二、下述资料由磋商人依据设计需要自行收集

（1）公路工程（不含交通工程）勘察设计：

磋商人应根据实际所需要，自行购买或收集全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料；自费进行工程测量、工程勘察、研究试验、大比例地形图测绘和有关协调、调查及资料收集等。

（2）公路工程（交通工程）勘察设计：

磋商人应自费收集、购买桥梁设计所需要的下述资料：

1. 相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、安全设施）。

2. 沿线高压供电的资料。

3. 沿线公用通信网的资料。

4. 沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5. 相关路网的管理运营体制。

6. 相关路网服务设施的设置资料。

7. 与交通工程相关的规划资料。

8. 其他开展桥梁检测和勘察设计所需的资料。

附：项目概况表

| 项目概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级行政区划代码 | 桥梁名称 | 桥梁代码 | 桥梁中心桩号 | 桥梁技术状况 等级 | 设计荷载等级 | 通航等级 | 所在路线情况 |  | 主要病害 |  | 投资估算 （万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 路线编号 | 技术等级 | 部位 | 病害 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 450422 | 深水桥 | S203450422L0030 | 6.362 | 三类 | 公路Ⅱ级 | 不通航 | S203 | 二级 | 全幅梁板 | 承重构件存在横向裂缝病害。 | 150 | 2022年三类桥提升 |
| 450422 | 陶垌桥 | S203450422L0040 | 18.565 | 三类 | 公路Ⅱ级 | 不通航 | S203 | 二级 | 1#台台帽 | 承重构件存在横向开裂病害；下部结构存在桥台竖裂、水蚀、破损病害，台帽渗水及存在破损。 | 100 | 2022年三类桥提升 |
| 450422 | 黄沙河中桥 | S203450422L0050 | 27.105 | 三类 | 公路Ⅱ级 | 不通航 | S203 | 二级 | 全幅梁板1#台 | 空心板梁横裂病害，桥台渗水。 | 220 | 2022年三类桥提升 |
| 450422 | 岭景桥 | S203450422L0060 | 44.28 | 三类 | 公路Ⅱ级 | 不通航 | S203 | 二级 | 全幅梁板 | 板梁存在横向开裂、混凝土破损、腹板水蚀等病害，铰缝存在填料脱落病害；桥墩盖梁存在水蚀、锈胀露筋病害。 | 300 | 2022年三类桥提升 |
| 450422 | 埌南新桥 | S505450422L0010 | 54.746 | 三类 | 公路Ⅱ级 | 不通航 | S505 | 二级 | 全幅梁板 | 桥面有裂缝，空心板主梁出现较多横向裂缝。 | 175 | 2022年三类桥提升 |

- 第三章   广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                    　   　　　采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                     　　   　 项  目  编  号：

签  订  地  点：                 　　　   　   项 目 名 称：

签  订  时  间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、项目服务名称： 2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目。

2、项目服务内容：对S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁的改造进行施工图设计及预算编制工作。

第二条  合同金额

本项目合同金额（大写）人民币                   （￥       元）（详见报价表）。

供应商的磋商报价包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、车辆通行等一切与完成本项目全部工作内容有关的全部税款和费用。

第三条  合同的服务标准及质量要求

- 根据项目概况及采购人的要求进行设计，设计图纸符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准，通过审图机构审查。预算编制符合规范、定额、有关政策、有关法规。本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

- 第四条  售后服务及其他技术服务要求及项目服务时间与成果交付

- 1、售后服务及其他技术服务要求及项目服务时间：设计周期初步安排：①桥梁现场测设和施工图设计阶段设计：自签订合同书之日起5日历天内向采购人提交施工图设计文件；②征地拆迁图(如有)（包括地亩图及勘测定界图等）：自签订合同书之日起5日历天内提交；③建设期配合服务：3年。

2、服务成果文件提交要求：自签订合同之日起，5日历天内完成。①施工图设计：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘  CAD  1份。②预算书：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘  软件版  1份。

- 3、服务成果文件提交地点：广西壮族自治区藤县公路养护中心养护与工程管理科办公室

第五条  付款方式

1、资金性质： 财政性资金  。

2、付款方式：

（1）全部工程施工图设计文件均按期完成并送至采购人处，经采购人修改批准后上报，待上级主管部门审查核准最终投资后，向设计人支付设计费用的95%；

（2）工程交工验收后28日内，采购人向设计人支付设计费用的5%。

3、有无预付款：无   。

第六条  履约保证金

乙方在签订合同前将成交价的 5%作为履约保证金转入竞争性磋商采购文件指定的履约保证金账户。否则,不予签订合同。若无违约，在合同期满后 30 个工作日内无息退还给成交供应商，并退还到成交供应商的基本帐户，退还时成交供应商须提供履约保证金收据等资料。

履约保证金可以采用银行、保险机构出具的保函形式交纳，但必须为无条件保函。

履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件期限：订签订合同后 5 天以内。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时，双方需另行协商签订补充协议重新明确有关条款。

3、设计方案未通过审批前的修改不计付设计费用；如通过审批后作重大修改、变更， 由双方另行签订补充协议确定。

4、在合同履行期间，工程因不可抗力停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未开始设计工作的，支付乙方实际损失和合理开支；已开始设计工作的，按实际完成的工作量结算服务费。

5、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付服务费。

6、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

（二）乙方责任

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计和预算服务，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件及预算文件。并对提交的设计文件和预算文件的质量负责。

2、设计合理使用年限为按当前国家规范规定的使用年限。

3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

4、乙方应按合同约定时间交付设计资料及设计文件和预算文件。

5、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做调整补充，向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6、乙方应按甲方及主管单位的要求积极参加各项与设计文件相关的评审或审查会。

7、乙方员需配合甲方共同完成工程招标及工程量清单编制等相关工作。

8、乙方应从施工组织、重大施工方案的审查以及现场技术问题处理等方面，为业主提供技术支持。

9、施工过程中，乙方应有责任和义务及时到现场解决施工中出现的问题。

10、协助甲方确定相关建材的颜色、规格、样板；并对相关的设计图纸进行复核，对需要盖章的资料给予配合，确保项目整体实施顺利。

11、积极配合甲方进行项目的竣工验收和设计资料完善等工作。

第九条　违约责任

（1）甲方违约责任

1、合同履行期间，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方未开始设计工作的，支付乙方实际损失和合理开支；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付项目服务费。

2、甲方无故逾期支付服务费的，应向乙方偿付逾期服务费按银行同期利率计算的利息 。

（2）乙方违约责任

1、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应承担由此带来的损失并没收履约保证金。

2、乙方逾期交付项目服务成果文件（设计文件及预算文件）的违约金：由于乙方原因，延误设计文件及预算文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收服务费的万分之五，延误合格成果超过30天，甲方有权单方解除合同，并可拒绝支付服务费，一切经济及法律责任由乙方承担。

3、乙方逾期交付项目服务成果文件（设计文件及预算文件）的违约金的上限： 不能超过最终服务费的 20% 。

4、乙方工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：乙方对工程设计文件出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。由于乙方原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，乙方应承担由此带来的损失。

5、乙方未经甲方同意擅自对项目服务进行分包的违约责任：甲方有权单方解除合同， 一切经济及法律责任由乙方承担 。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条　合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、竞争性磋商采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、磋商声明书；

4、成交通知书。

第十五条　本合同一式七份，具有同等法律效力，政府采购监督管理办公室、采购代理机构各一份，甲三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

专用条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：

1、定义和解释

1.1   本次进行设计磋商的项目为：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目。

1.2   采购人：广西壮族自治区藤县公路养护中心。

1.10  本合同包括的具体设计内容：根据业主同意的桥梁检测报告和现场实际情况对桥梁进行加固改造设计（含部分加固改造危桥的地质勘察和施工图设计）。

本项目计划藤县养护中心进行加固改造的桥梁共5座。

1.11  本合同包括的勘察报告：不包括 。

2、本合同包括的设计文件：一阶段施工图设计文件 （含预算文件）。

本合同包括的具体桥梁设计内容：桥梁加固、改造一阶段施工图设计（含部分加固危桥的施工图设计）；桥梁引道工程（如有）的路线、路基、路面、排水和附属设施、沿线路系水系、公路环保和景观绿化、交通工程及沿线设施等主体工程；根据采购人的要求，按标段分别编制提交施工招标需要的工程量清单、参考资料、图纸、施工图预算以及危桥加固或改造工程的施工技术规范（工程量清单和施工技术规范应按交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）要求编制）。

3、设计人的责任与义务

3.4 后续服务

3.4.2  本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于1名，至少有桥梁专业 1 名。设计代表应由负责本设计项目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。

3.5 履约担保

3.5.1项约定为：

设计人在签订合同协议书之前，应向采购人提供金额为 5%签约合同价的履约担保。

履约担保形式：银行保函或现金担保 。

履约保函应由国有商业银行或股份制商业银行的地市级分行或其以上级别银行开具。

同时，银行保函的出具应经公证机关对银行签署人的签字、银行公章的真实性进行公证。银行保函中不论有否明示，有效期均应自采购人与设计人签订的合同生效之日起至采购人签收最后一批设计成果文件止，供应商应按此规定办理。

3.9  设计人应履行的其他义务：

1）、设计文件应注明工程的设计使用年限。设计文件批准后，如需修改或变更设计，必须及时上报采购人及原设计文件批复部门按有关规定办理。

2）、设计人使用和提供的地形图应采用测绘出版局的最新出版图或采购人按合同规定提供的地形图，提供的用地图应满足林业、国土部门的有关报送要求，临时用地图应与征地图同时提供，临时用地图也应严格执行国家耕地保护的有关土地政策，避免乱占、乱用土地。若地亩图因执行有关主管部门的要求而有所变更，对变更后的地亩图应由设计人按采购人和有关主管部门的要求及时完成。设计人对完成地亩图所产生的费用应考虑在相关桥梁检测和勘察设计费报价中，不单独列报费用。

3）、设计人必须按采购人的要求提供符合有关部门规定的土地审批、土地利用保护、林地审批、土地勘界等资料。设计人需配合采购人进行本设计项目所需的安全评价、林地审批、用地报批等工作。上述相关费用由供应商考虑在投标报价中。

4）、公路路线跨铁路、电力、水利、通信（包括国防光缆、线缆）等线路的，设计人应协助采购人向相关线路管理部门办理相应报批审核手续，设计人配合服务的所有有关费用（包括有关评审费用等）由设计人承担并在桥梁检测和勘察设计费报价中予以考虑。

5）、在工程交工验收后，不解除设计人对各单体工程的设计目的、作用的解释义务及对实际使用过程中确实存在的设计不完善之处进行补充设计的义务。

6）、相应合同的设计人必须接受采购人对桥梁检测和勘察设计过程进行跟踪监督，采购人对桥梁检测和勘察设计中各阶段如：设计事前指导书、路线布置、路线比选方案、桥梁比选方案、安全设施、设计通用图、重大技术方案评审、外业勘察、外业验收及编制概算的费率取用等的跟踪监督，所提出的书面意见，设计人应提出书面反馈意见给采购人。设计内业工作完成后，设计人应在采购人的监督下，对设计的路线方案、桥隧及挡土墙等结构物、涵洞、取（弃）土场等进行现场核对，发现错误及时更正，并将更正结果报采购人，以将设计错误在上级批复前予以完善。对采购人所提出所属指令性决定，设计人应予执行。

7）、采购人为编制竣工文件和施工过程中变更设计的需要，要求设计人向采购人提交最终成果的书面计算书一份，一套包括地形、地物、地质要素及线位数据和各类构造物的1/2000地面数字模型（DTM）光盘或移动硬盘，以及两套全部设计文件的光盘或移动硬盘。数据格式及制图软件应使用通用的AUTOCAD兼容软件。

8）、设计人应在任务实施过程尽量避免由于机具或其他原因所导致的钻探套管脱落等将会引起施工困难、增加投资的现象，如有发生，也应另行设计其他技术方案，以避免造成施工困难、增加投资等后果，并在设计图纸上予以说明。

9）、设计人钻探完成后，采购人将对孔位、数量、钻孔的深度、孔径、岩芯采取率等进行检查验收，只有在钻探满足有关规定后，采购人才予全部支付设计人的地质勘察费用。若需返工处理或重新布孔钻探的，重新布孔方案仍需报备，但返工处理或重新钻探的费用由设计人自行承担。

10）、对桥梁检测和勘察设计中涉及其他有关行业的桥梁检测和勘察设计工作，如水力、电力、通信、钻探、测绘、消防、建筑、铁路等专业性工作，其桥梁检测和勘察设计应满足相关行业规范、法规的规定。若设计人不具备从事该方面桥梁检测和勘察设计工作的专项资质的，应自行委托相应有关资质的单位负责，其相关费用由设计人自行承担，采购人不另行支付，此费用由供应商在本项目桥梁检测和勘察设计费用的报价中考虑。

11）、供应商不得将本合同规定的桥梁检测和勘察设计主体、关健性工作进行转包，但在取得采购人的批准之后，可将本项目的交通工程及沿线设施、地形图、控制点、岩土工程、房建工程、桥梁检测、水文地质勘察及公路勘测定界图设计及编制任务委托给有相应资质的单位设计。凡违反上述规定的，采购人有权取消供应商的成交资格。

12）、公路带状平面图由设计人完成或委托有关部门完成，该部分费用供应商应考虑计入投标报价中。

13）、（1）改变经采购人认可的路线方案且路线连续里程长度达到2公里及以上、桥梁及隧道方案，按实际已完勘察、设计量相应勘察、设计费报价的100%给予计量支付。

（2）因设计速度或路基宽度的变更：

①路中线不改变的不予增加勘察费，已完设计量按设计费报价的100%经予计量支付。

②路中线改变且路线连续里程长度达到2公里及以上时，按实际已完勘察、设计量相应勘察费报价的100%给予计量支付。

（3）除符合上述的方案变更、设计速度、路基宽度变更条件给予补偿外，其余的一切变更，包括路面结构变更，采购人均不补偿费用，请供应商在投标时将该风险考虑在相关报价中。

14）、设计人完成外业勘测后，向采购人提出外业验收申请，经采购人按有关规定抽检合格后组织进行。设计人申请外业验收，必须符合以下条件方可组织进行：

(1) 所收集的资料满足自治区公路发展中心《广西公路路网工程外业勘测成果验收办法（试行）》的要求。

(2) 征地及拆迁资料已收集完善（地亩图已基本完成），并已取得地方国土、林业等部门对地类划分的书面认可意见及电力电讯部门等相关部门拆迁的书面认可意见。

(3) 筑路材料料场、取（弃）土场位置已基本确定，且已进行相关试验，并已取得地方相关部门的书面同意意见。筑路材料单价、运距、运输方式及运输条件等基础资料已调查收集完善。

(4) 采购人人已对勘察成果进行抽查且合格。

(5) 设计人负责外业测量验收会议工作所发生的一切费用。

15）、本工程项目是以政府投资为主体的项目，根据国家有关法律法规的规定，在工程建设过程和工程竣工决算中必须接受政府有关审计机关的审计，对审计机关作出的审计决定，采购人和合同承包人都必须遵守并予以执行。

16）、根据交通运输部关于建立健全公路建设从业单位和从业人员信用体系的通知精神，采购人将把本项目设计合同执行情况以及设计人的履约信誉状况纳入履约评价考核和后期评价体系中，严格执行交通部信用体系的管理规定。

4、 设计周期及提交成果

4.1  设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）合同签订后5工作日，提交一阶段施工图设计文件送审稿 8 份；

（2）根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、各设计文件进行修改完善，提交勘察报告8份，施工图设计文件最终稿各8份；

（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 1 年；缺陷责任期 2 年。

设计人还应向采购人提交最终成果的书面计算书一份，勘察报告、设计文件的电子版一份。

5、违约与赔偿

5.2设计人的违约

（13）设计人其他违约情况（(14)~(18)子款）：

（14）①相应合同的设计人必须接受采购人对桥梁检测和勘察设计过程进行跟踪监督，采购人对桥梁检测和勘察设计中各阶段如：设计事前指导书、路线布置、路线比选方案、桥梁比选方案、安全设施、设计通用图、重大技术方案评审、外业勘察、外业验收及编制概算的费率取用等的跟踪监督，所提出的书面意见，设计人应提出书面反馈意见给采购人。②设计内业工作完成后，设计人应在采购人的监督下，对设计的路线方案、桥隧及挡土墙等结构物、涵洞、取（弃）土场等进行现场核对，发现错误及时更正，并将更正结果报采购人，将设计文件在上级批复前予以完善。设计人未履行以上两项工作或改正后未能令采购人满意；

（15）常驻施工现场的设计代表每年驻现场的时间少于220天（但获采购人同意的除外）；

（16）设计人违反投标文件中的承诺更换常驻施工现场的设计代表的，但对设计人更换常驻施工现场的设计代表是出于以下3种情况并经采购人批准同意的，可不受上述限制：

本项目其他分项负责人或项目负责人中调换，且调换的人员的资格能力不低于原来所报人员。

报的常驻施工现场的设计代表因疾病、意外伤亡或调离，设计人不得不进行更换合格的人员。

公路工程设计人的常驻施工现场的设计代表已在本项目服务超过1年，并且，该常驻施工现场的设计代表所负责的施工阶段（如路基、路面、交通安全设施或沿线设施）的工程已基本完成。

（17）设计人进行的钻探工作未达到有关要求的、由于设计人调查资料不全或勘察不准确造成设计漏项，致使工程实施时增加工程费用的；

（18）设计人在桥梁检测和勘察设计或在后续服务过程中泄露应该保密的资料或信息，或与施工供应商或承包人串通作出有损国家或采购人利益或影响施工投标公平竞争的行为的；

（19）公路路线跨铁路、电力、水利、通信（包括国防光缆、线缆）等线路，或公路路线经过当地饮用水源、水库等，路线设计除满足公路设计规范外，还应符合国家相关部门的规范及规定要求，如由于设计人违反有关规定要求造成项目采购人费用的增加或造成其它损失的。

6、当设计人发生本款约定的违约情况时，采购人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

违反5.2款(1)子款的，采购人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可对设计人课以合同价的5%~10%的违约金；

违反5.2款(2)子款的，采购人将责令计人改正，并可对设计人课以合同价的0.1%~2%的违约金；

违反5.2款(3)子款的，则每延期15天（不足15天按15天计），采购人将对设计人课以合同价的1%的违约金。延期超过60天时，采购人可以中止合同；

违反5.2款(4)子款的，从设计人收到审查意见后的第15天起，每延期一天，采购人将对设计人课以合同价的0.2%的违约金。如设计人未履行该项工作，采购人将对设计人课以合同价的2%的违约金；

违反5.2款(5)子款的，采购人将对设计人课以合同价的0.1%~5%的违约金；

违反5.2款(6)子款的，采购人将对设计人课以合同价的0.1%~3%的违约金；

违反5.2款(7)子款和(15)子款的，每拖延1天，采购人将对设计人课以履约保证金的5%的的违约金；常驻施工现场的设计代表缺勤或拖期超过30天的，采购人有权另行聘请其他设计人员完成设计或服务，发生的费用在合同价中扣除；

违反5.2款(8)子款的，采购人将对设计人课以合同价的1%~10%的违约金；

违反5.2款(9)子款的，采购人将对设计人课以合同价的10%~20%的违约金；

违反5.2款(10)子款的，采购人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并对设计人课以合同价的10%的违约金；

违反5.2款(11)子款的，采购人将对设计人课以合同价的2%~10%的违约金；

违反5.2款(12)子款的，设计人每更换1名主要设计人员，采购人将对设计人课以10万元的违约金；

违反5.2款(17)子款的，采购人将对设计人课以增加工程造价部分1.5%的违约金，但该项违约金累计不超过合同总价的15%；

违反5.2款(18)子款的，采购人将对设计人课以合同价5%~20%的违约金；

违反5.2款(19)子款的，采购人将对设计人课以合同价5%~15%的违约金；

7.  费用与支付

7.1 设计费用

7.1.2项约定为：本合同的设计工作计价模式为：固定总价。

7.2支付时间

（1）全部工程施工图设计文件均按期完成并送至采购人处，经采购人修改批准后，以上级主管部门审查核准最终投资后，向设计人支付设计费用的95%；

（2）工程交工验收后28日内，采购人向设计人支付设计费用的5%。

（3）本项目的履约保证金为设计费用总额的5%

如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则每延期1天，采购人应付给设计人拖欠金额的0.2‰。

7.5  暂列金额

本款约定为：本合同段的暂列金额为工程设计费的0%

7.6  设计费用的调整

本款约定为：在合同期不调整。

7.7  履约保证金

本款约定为：本项目的履约保证金为设计费用总额的5%.

8. 其他

8.4 争议的解决

8.4.1 项约定为：争议的最终解决方式：诉讼。

诉讼机构名称：合同签订地人民法院。

20.1 工程保险

本项目取消建筑工程一切险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，采购人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，采购人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为10万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前2日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

20.4  第三者责任险

修改20.4.2款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，竞标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，采购人不单独进行计量与支付。

20.5其他保险

20.5.1 安全生产责任险

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，采购人不单独支付。

# 第四章   评审方法

- 评审方法和成交标准

一、评审原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组以竞争性磋商采购文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商供应商的价格、设计组织实施方案、服务承诺、资信业绩等方面内容按百分制打分，其中：价格分10分，技术方案分70分，资信业绩分20分。

（三）评审方法：采用百分制综合评分法。

注：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；供应商符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，磋商小组应当按扣除后的报价作为评审报价，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：供应商为小型或微型企业的最后报价给予10%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审报价排序。

（2）按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分 = 磋商基准价/最后磋商报价 ×10分

2、技术方案分…………………………………………………………………………………………70分

（1）对磋商项目的理解和总体设计思路（满分10分）

一档（6分 ）：总体设计思路和设计理念的不合理；对项目的理解和所在地区建设条件的认识不准确不够全面、不透彻。

二档（8分）：总体设计思路和设计理念的较合理；对项目的理解和所在地区建设条件的认识较准确全面、不透彻。

三档（10分）：总体设计思路和设计理念的合理；对项目的理解和所在地区建设条件的认识准确全面、透彻。

（2）磋商项目设计的特点、关键技术问题的认识及分析研究（满分8分）

一档（4分）：对于设计的特点、关键技术问题的认识不准确透彻，对结构安全性、耐久性等把握不可行且措施不准确透彻；

二档（6分）：对于设计的特点、关键技术问题的认识较准确透彻，措施特别对结构安全性、耐久性等把握可行但措施准确透彻；

三档（8分）：对于设计的特点、关键技术问题的认识准确透彻，措施特别对结构安全性、耐久性等把握可行且措施准确透彻。

（3）针对项目关键问题的设计方案（满分8分）

一档（2分）：设计方案基本可行，合理性不足；

二档（5分）：设计方案较合理，解决措施有效，基本符合及满足项目要求；

三档（8分）：关键技术问题，方案描述准确，依据充分，各项措施可操作性强，能非常贴合项目需要。

（4）设计工作量及计划安排(满分8分)

一档（4分）：对于工作内容阐述不全面、不清晰，实施方案可行但不具有针对性；

二档（6分）：对于工作内容阐述全面、清晰，实施方案可行但不具有针对性；

三档（8分）：对于工作内容阐述全面、清晰，实施方案切实可行具有针对性。

（5）设计的质量保证措施、进度保证措施(满分9分)

一档（5分）：工作进度计划不合理，但质量保证措施针对性不突出、体系不严密；

二档（7分）：工作进度计划合理，质量保证措施针对性不突出、体系不严密；

三档（9分）：工作进度计划合理可靠，质量保证措施针对性突出、体系严密。

（6）后续服务的安排及保证措施(满分7分)

一档（5分）：后续服务不全面细致、特点不突出、措施不细致、服务效率不高，续服务人员素质不高且服务时间不能满足要求；

二档（6分）：后续服务不全面细致、特点不突出、措施不细致、服务效率不高，续服务人员素质高且服务时间能较大限度满足要求；

三档（7分）：后续服务全面细致、特点突出、措施细致、服务效率高，续服务人员素质高且服务时间能较大限度满足要求。

（7）拟投入的主要人员资格和能力(满分20分)

一、满足基本要求的得分16分。

二、项目负责人在2016年（所完成项目的合同协议书在2016年5月1日以后签订的）至今，主持过1个合同段危桥加固改造或改建工程的设计工作的达到基本要求，每多主持过1个维修加固改造桥梁项目或设计合同内含有危桥加固或改造或改建的项目设计工作加2分，累计最多可加4分。

3、资信业绩分…………………………………………………………………………………………20分

（1）业绩分（满分12分）

2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计的，达到业绩基本要求，每多1座加固改造桥梁设计项目或设计合同内含桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计业绩加2分，累计最多可加12分。

（2）信誉分（满分8分）

在交通运输部《2019年度公路设计企业全国综合信用评价结果》或广西壮族自治区交通运输厅《广西壮族自治区2020年度公路设计企业信用等级评价结果》中获得信用等级“AA”级的得8分，“A”级的得7分，“B”级的得6分，“C”级的得5分。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3

三、成交供应商数量和成交候选人推荐原则

磋商小组会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

# 第五章   竞争性磋商响应文件（格式）

（封面格式）

正本□／副本□

项目名称：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目

项目编号：WZZC2021-C3-30005-SYHZ

竞争性磋商响应文件

供应商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人(负责人)或其委托代理人：           （签名）

磋商日期：         年     月     日

目    录

（应附有页码）

一、价格文件：

（1）磋商函；（必须提供）

（2）磋商报价表；（必须提供）

（3）商务条款偏离表。（必须提供）

二、商务文件：

（1）供应商资格证明文件（按本须知“第13、供应商资格证明文件”提供）；（必须提供）

（2）服务承诺；（必须提供）

（3）其它资料。

三、技术文件

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）详细设计方案；

（3）质量保障措施方案；

（4）后续服务的安排及保证措施方案；

（5）拟委任的主要人员一览表及资历表；（必须提供）

（6）供应商需要说明的其他文件和说明。

（以上文件均需加盖报价人单位公章确认，属必须提供的文件，如缺则报价无效。）

（按以上顺序装订报价文件）

一、价格文件

（一）磋商函

致：广西盛元华工程咨询有限公司

根据贵方 2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目 竞争性磋商采购文件，项目编号WZZC2021-C3-30005-SYHZ ，正式授权下述签字人    （ 姓名和职务） 代表     （供应商单位名称），提交竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份（包含按供应商须知第 9.1 项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1 、按照竞争性磋商采购文件《项目服务采购需求一览表》和磋商报价表， 我公司的磋商报价为( 人民币大写) 	    （ ￥	  元 ）， 服务时间：自签订合同之日起5日历天内 ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“项目服务采购需求”中相应的采购内容。

2、我方同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性磋商采购文件，在供应商须知第 15 条规定的报价有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性磋商采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价截止时间后的报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，贵方可对我方的报价保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                邮政编码：

电话、传真或电传：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

（二）磋商报价表

项目名称：2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目

项目编号：WZZC2021-C3-30005-SYHZ

| 内 容 | 磋商报价（人民币:元） |
| --- | --- |
| 2022年提升桥梁安全耐久水平工程（三类桥提升二类桥）维修加固（S505线埌南新桥、S203线深水桥、陶垌桥、黄沙河中桥、岭景大桥五座桥梁）设计项目 |  |
| 服务时间：自签订合同之日起，5日历天内完成 。 |  |
| 报价说明：磋商报价包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、车辆通行等一切与完成本项目全部工作内容有关的全部税款和费用。 |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

填写说明：供应商必须按以上格式填写、加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，磋商无效。

（三）商务条款偏离表

（说明：1、针对竞争性磋商响应文件中的商务条款要求逐条进行响应说明。表中列明的重要商务条款必须作出同等或优于的偏离说明。2、其余内容如供应商认为须进行偏离说明的，按实际情况填写。3、若与采购要求无偏离的，填写“无偏离”；优于采购要求条件的为正偏离，反之为负偏离。）

| 按竞争性磋商采购文件规定填写 |  |  | 按供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 条款内容 | 响应条款内容 | 偏离说明 |
| 1 | 供应商资格标准 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |
| 2 | 磋商有效期 | 磋商截止日期后60天 |  |  |
| 3 | 项目服务标准及质量要求 | 根据项目概况及采购人的要求进行设计，设计图纸符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准，通过审图机构审查。预算编制符合规范、定额、有关政策、有关法规。本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 4 | 售后服务及其他技术服务要求及项目服务时间 | 设计周期初步安排：①桥梁现场测设和施工图设计阶段设计：自签订合同书之日起5日历天内向采购人提交施工图设计文件；②征地拆迁图(如有)（包括地亩图及勘测定界图等）：自签订合同书之日起5日历天内提交；③建设期配合服务：3年。 |  |  |
| 5 | 服务成果文件提交要求 | 自签订合同之日起，5日历天内完成。 施工图设计：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘 CAD 1份。 预算书：纸质成果文本一式 8份，电子版光盘 软件版 1份。 |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

- 二、商务文件

（一）供应商资格证明文件。

- （1）磋商供应商有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

- （2）磋商供应商有效的资质证书复印件；（必须提供）

（3）法定代表人身份证（正、背面）（复印件）；（必须提供）

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件（委托代理时必须提供）；

（5）磋商保证金提交凭证复印件；（必须提供）

（6）磋商单位近半年任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）

（7）磋商单位近半年任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟）；新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）

（8）最近年度(2020年) 财务报表（2020年12月31日后成立的企业则出具企业成立至今的月度财务报表）；（必须提供）

（9）无行贿犯罪记录承诺书；（必须提供）

（10）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（11）供应商项目业绩（2016年（所完成项目的合同协议书在2016年6月1日以后签订）至今，完成过2座以上（含2座）桥梁加固或改建或新建或改造工程项目施工图设计）的证明材料复印件）；（必须提供）

（二）服务承诺；（必须提供）

（三）其它资料。

（一）供应商资格证明文件

（说明：按供应商须知第13条供应商资格证明文件要求必须提供资格审查材料，供应商应确保竞争性磋商采购文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，同时还须符合采购人的要求，否则，由此引起的任何责任由供应商自行承担。）

法人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系    （磋商单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （磋商单位名称）   的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西盛元华工程咨询有限公司组织实施的  (项目名称及编号) 的采购活动。被授权人在磋商、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

说明：

磋商保证金提交凭证复印

（说明：均为复印件，按供应商须知要求放入竞争性磋商响应文件中。如满页，可自行增页。）

##### 项目业绩情况

| 项目名称 | 业主单位 | 起讫时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表后须附上相关的业绩证明文件并加盖单位公章，否则将不予认可；2、业绩证明文件以合同协议书或成交通知书复印件为准。

（二）服务承诺

（格式自拟）

（三）其它材料

（说明：供应商认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介、人员情况等），由供应商根据自己的实际情况如实提供。）

附件表1

无重大违法记录的书面声明

广西盛元华工程咨询有限公司:

我公司参加贵公司组织的    （项目名称及编号）      项目的政府采购竞争性磋商采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法和不良信用记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

（磋商单位名称）参加              （项目名称）的竞标，我单位承诺：本单位无行贿犯罪记录行为，如在本次竞标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

附件表2

政府采购项目履约保证金退付审批表

| 供 应 商 申 请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使 用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：是否同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1.此表一式一份，存县公共资源交易中心财务部。

2.附履约保证金凭据原件。

3.附政府采购货物验收单或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。

4.附合同书原件。

附表3

政府采购项目验收单

依据藤县公共资源交易管理办公室备案的政府采购计划和政府采购合同，我单位对                                  （供应商）提供的                 （项目名称与编号）标的物进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求 | 数量 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验收详细情况 | 品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 包装是否完好：□ 是否签订合同：□ |  |  |
| 是否有专业机构检测验收报告：如有请附上 |  |  |  |
| 采购验收结论： 验收小组成员（签字）： 采购人 （公章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：此表一式叁份，藤县公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份。

附件4：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为    	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为    	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加       	单位的      	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	  期：

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       	单位的       	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

三、技术文件

1、技术响应表；（必须提供）

2、详细设计方案；

3、质量保障措施方案；

4、后续服务的安排及保证措施方案；

5、拟委任的主要人员一览表及资历表；（必须提供）

6、供应商需要说明的其他文件和说明。

1、技术响应表格式：

| 序号 | 名称或技术条款 | 竞争性磋商要求 | 响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据磋商服务的指标、对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

供应商盖公章：

日 期：

2、详细设计方案：

⑴、对磋商项目的理解和总体设计思路

⑵、磋商项目设计的特点、关键技术问题的认识及分析研究

⑶、针对项目关键问题的设计方案

⑷、设计工作量及计划安排

⑸、设计的质量保证措施、进度保证措施

3、质量保障措施方案

4、后续服务的安排及保证措施方案

5、拟委任的主要人员一览表及资历表

拟委任的主要人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表填写的人员应满足第二章“项目服务采购需求”第二点“项目实施人员及数量要求”的《项目实施人员最低数量要求表》的要求。

2、以上人员需提供供应商单位响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。

3、在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

供应商盖公章：

日 期：

主要人员资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  | 为供应商服务时间（年） |  |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） |  |  |  |  | （专业） |  |  |  |  |  |
| 2. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |  |
| 3. 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表人员应与拟委任的主要人员一览表中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程造价人员资格证书（甲级或乙级）等）的复印件。

2.项目负责人及分项负责人还应提供相应的业绩证明材料。